г. Нижний Новгород			Двадцать восьмое октября две тысячи шестнадцатого года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на пересечении улиц Тверская – Славянская, 35 в Нижегородском районе

касающиеся сведений, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.

Информация о проекте строительства:

1.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства: изложить в новой редакции:

Окончание строительства – I квартал 2018 года.

2. Информация о разрешении на строительство:

Cрок действия разрешения на строительство продляется до 05.03.2018 г.

8.Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: изложить в новой редакции

I квартал 2018 года.

Генеральный директор 					Александр Леонович Черномаз